## Slide 1
导师：吴向明
副标题：精化阶段项目开发成果演示
答辩人：刘杰
云迪在线网络学习平台
中北大学2017级软件工程 Java实训第八组
中北大学
NORTH UNIVERSITY OF CHINA

## Slide 2
目录
CONTENTS
变更控制
成果展示
角色分配及任务分工
开发流程
总结

## Slide 3
Part1
变更控制
2-1 进度计划书
2-2 角色变更

## Slide 4
进度计划书细化
分析阶段，大家负责自己的系统时序图粗粒度的开发；设计阶段大家负责自己的系统类图以及时序图细粒度的开发。
分析设计模型
数据建模，细化为CDM->PDM,最后导入数据库中，由模型转为sql文件。
数据库设计
并非界面设计人员独自进行，由架构师分配好各自的文件夹，分别进行开发，最后上传到github中。
界面原型设计
精化阶段

## Slide 5
架构师
原因
由于我组的一名同学进行考研，而在设计阶段，架构师的工作十分巨大，不仅仅是分包和集成，还需要进行架构设计说明书的撰写（集成），类图的优化数据建模（PDM和CDM集成），界面原型设计的集成等工作，工作量庞大，任务十分重要，起初在进行角色分配的时候，确实有些不合理，因此此次进行角色变更，刘杰作为架构师进行后续阶段的工作。
角色变更

## Slide 6
任务分配
2-1 角色分配
2-2 任务分工
Part2

## Slide 7
角色分配
01
02
03
04
05
项目经理，架构师，数据库设计师，系统分析师，设计师，编码员
设计师，系统分析师，PPQA人员，测试员，编码员
系统分析师，数据库设计师，界面设计师，测试员，编码员
测试员，数据库设计师，界面设计师，设计师，编码员
系统分析师，设计师，配置员，编码员
刘杰
洛少雄
成肇娣
李慧琴
王敏泽
组内
成员

## Slide 8
任务分工
李慧琴
项目
王敏泽
刘杰
洛少雄
成肇娣
负责系统：就业培训管理子系统，统计分析子系统
分析设计模型，数据建模，界面原型设计，配置管理，变更控制，配置状态报告
负责系统：基础数据管理子系统
项目进度计划（以及评审报告），架构设计说明书（以及评审报告），数据库设计说明书，分析设计模型，数据建模，界面原型设计，分包，集成，问题跟踪表，周例会
负责系统：知识管理，系统管理子系统分析设计模型，数据建模，界面原型设计，PPQA周报，PPQA检查单
负责系统：教学管理，资源管理子系统
分析设计模型，数据建模，界面原型设计，基线建立，基线发布报告
负责系统：内容管理，测评考试子系统
分析设计模型，数据建模，界面原型设计，系统测试用例，集成测试计划，集成测试用例

## Slide 9
开发流程
Part3

## Slide 10
OT
培训，关于分析设计模型的建立，数据建模，界面原型设计的操作方法。
分析设计模型
根据自己的任务完成自己负责子系统的分析设计模型，类图优先做出，便于数据库设计工作的执行。
界面原型设计
项根据自己负责的子系统，通过架构师分好包（链接好后），进行相关的设计。
数据建模
项通过类图的集成后，根据自己负责的子系统开始设计概念数据模型（CDM）和物理数据模型（PDM）。
开发流程

## Slide 11
成果展示
Part4

## Slide 12
4
2
3
1
01 系统架构设计说明书
在进行分析设计之前，进行制定，到分析设计之后加入三层的成果截图。
02 分析设计模型
分析阶段：粗粒度的设计，时序图，类图等。
设计阶段：细粒度的设计，
时序图，类图以及总的集成。
03 界面原型设计
各自的界面原型设计，以及架构师集成后的界面原型设计成果。
04 数据建模
各自的概念数据模型和物理数据模型，以及集成后的CDM和PDM。
成果展示

## Slide 13
8
6
7
5
05 数据库设计说明书
对于数据库表（主表和辅助表）以及CDM，PDM，数据字典的描述。
06 PPQA精化阶段报告
PPQA周报和PPQA检查单。
07 配置管理以及基线发布
建立基线申请单，基线发布报告，以及配置状态报告。
08 集成测试
集成测试计划和集成测试用例（以及系统测试用例）。.
成果展示

## Slide 14
问题及总结
Part5

## Slide 15
总结
观点总结
架构设计说明书前期编写不够完善。
分析设计模型中类图的集成繁琐。
界面原型设计采用分包的方式进行，锻炼了所有人。
数据建模需要多人合作才能成功建立。

## Slide 16
导师：吴向明
副标题：精化阶段项目开发成果演示
答辩人：刘杰
演示完毕 感谢观看
中北大学2017级软件工程 Java实训第八组
中北大学
NORTH UNIVERSITY OF CHINA